Tomaszów Mazowiecki, dnia 21.06.2022r.

Oznaczenie sprawy: ZSP8.3601.1.2022

**Zaproszenie do złożenia oferty**

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty na zamówieniepn.: ***„Malowanie korytarza i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.”***

Zamówienie obejmuje:

Wykonanie usługi polegającej na: „Malowanie korytarza i wiatrołapu na parterze oraz dwóch klatek schodowych budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Nadrzecznej 17/25, wraz z materiałem i pracami towarzyszącymi o łącznej powierzchni 740 m2.”

Zamówienie obejmuje:

I. Korytarz na parterze budynku i wiatrołap ~ 410 m2

II. Klatka schodowa wewnętrzna północna ~ 160 m2

III. Klatka schodowa wschodnia ~ 170 m2

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do umowy.

Termin realizacji zamówienia: w ciągu maksymalnie 4 tygodni w okresie od 30.06.2022 r. do 19.08.2022 r.

Osoby do kontaktu:

Ireneusz Bykowski - Kierownik Gospodarczy, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Maz., ul. Nadrzezna 17/25, 97-200 Tomaszów Maz. tel.: 44 724 53 08 w godz. 730-1530 ,

Agnieszka Dziedzic – Dyrektor, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Maz., ul. Nadrzezna 17/25, 97-200 Tomaszów Maz. tel.: 44 724 53 08 w godz. 730-1530 .

Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się : cena 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy przygotować według formularza oferty załączonego do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 1 ).
2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione.
3. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
4. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty, należy dołączyć pełnomocnictwo.
5. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem całości zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.
6. Oferta powinna zawierać termin realizacji zamówienia.
7. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8, ul. Nadrzeczna 17/25, 97-200 Tomaszów Maz. w Sekretariacie – lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zsp8tomaszow @wikom.pl w nieprzekraczalnym terminie **do dnia: 29.06.2022r do godziny 11:00**

**Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej:**

Adres Wykonawcy

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8

 ul. Nadrzeczna 17/25

 97-200 Tomaszów Mazowiecki

**Oferta na zamówienia pn.*: „Malowanie korytarza i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.”***

**NIE OTWIERAĆ PRZED 29.06.2022r. GODZ. 11:00**

Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem !

# OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej *„RODO”,* Zamawiający informuje, że:

1. Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego *pn.:* ***Malowanie korytarza i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.”***

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. 2020. Poz. 2176 ze zm.)

1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@powiat-tomaszowski.pl
2. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres dziesięciu lat zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentacji. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO*;*
3. Wykonawca posiada:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;5) Wykonawcy nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**W załączeniu:**

1. Formularz oferty (Załącznik nr 1)
2. Projekt umowy (Załącznik nr 2)
3. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 – Załącznik nr 1 do umowy )

Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres\*:…………………………………………………………………………………………………………………………………

TEL.\*…………………………..…na który zamawiający ma przesłać korespondencję.

REGON\*……………………………………………………………… NIP\* ………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………

**Do**

**Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8**

**w Tomaszowie Maz.**

Nawiązują do prowadzonego postepowania zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), **Oferujemy wykonanie zamówienia pn .: ,, Malowanie korytarza ( parter ) i klatek schodowych budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z materiałem i pracami towarzyszącymi o łącznej powierzchni 740 m2 za cenę:**

wartość netto: ....................................................... zł. podatek VAT…… % VAT. tj. …………………….. zł.

wartość brutto: ............................................................ zł.

*słownie:* ……………………………………………………....................................................................................... *zł.*

**Termin realizacji zamówienia:** ……………………………………………………………

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.

4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem zawartym w Załączniku Nr 1 do umowy.

5. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi.

6. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

**Oświadczam/oświadczamy, że:**

- na dzień składania ofert prowadzona przeze mnie/przez nas działalność gospodarcza pod nazwą:

.........................................................................................................................................

posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej/wpis do właściwego organu rejestrowego

........................................................................................................................................

(podać nazwę właściwego organu rejestrowego)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami umowy i akceptujemy je oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.

 ……………………………………………………

**(podpis osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)**

Załącznik nr 2

UMOWA Nr . . . . . . . . . . 2022

Zawarta w dniu ……………….… 2022 r. w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy:

Powiatem Tomaszowskim - Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Maz. ul. Nadrzeczna 17/25, 97-200 Tomaszów Maz., reprezentowanym przez Agnieszkę Dziedzic – Dyrektora Zespołu Szkól Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Maz.

zwanym dalej **Zamawiającym**:

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………..

REGON: ………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

Podstawę zawarcia umowy stanowią przepisy Kodeksu Cywilnego w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zgodnie z postępowaniem, którego przedmiotem było zamówienie pn.: „***Malowanie korytarza i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8***

***w Tomaszowie Mazowieckim.”***

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na .: „Malowanie korytarza na parterze i dwóch klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Maz.”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

3. Roboty musza być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1, zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, a są niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

5. Termin wykonania usługi: w ciągu maksymalnie 4 tygodni w okresie od 30.06.2022 r. do 19.08.2022 r.

§2

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przez siebie prace na okres 12 miesięcy.

2. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni, usunięcia na własny koszt wszelkich stwierdzonych w okresie gwarancji wad i usterek.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonanie robót z nowych materiałów, przedstawienie osobie z ramienia Zamawiającego, przed ich wbudowaniem , a także przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających ich parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do powszechnego stosowania.

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały i inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego, a niezbędne w szczególności do oceny prawidłowości wykonanych robót.

5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru prace zanikające lub ulegające zakryciu.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren robót z chwilą jego przejęcia, w tym za materiał i urządzenia tam pozostawione oraz za ewentualne szkody powstałe na tym terenie, do czasu końcowego odbioru robót i przekazania Zamawiającemu.

7. Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§3

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy wynagrodzenie w wysokości netto …… zł ( słownie ….. ), wraz z podatkiem …% VAT w wysokości ….. ( słownie …… ) co łącznie stanowi kwotę brutto : ..................................... zł, ( słownie:……………………… złotych )

2. Zapłata nastąpi w oparciu o fakturę VAT, wystawioną na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego, w terminie do 21 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu.

3. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Faktura winny być wystawione na:

Nabywca:

Powiat Tomaszowski

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Św. Antoniego 41

NIP 773-23-21-115

Odbiorca:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Nadrzeczna 17/25

§ 4

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

1) gdy bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót w terminie umownym;

2) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 5 - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.

b) w przypadku niezachowania terminu na usunięcie wad i usterek, o którym mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia przysługującej mu kary umownej z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy na dokonanie potrącenia.

§ 6

1. Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest :

a) ……………………………….. , numer telefonu: ………………………….. ; e-mail:

b) ………………………………., .numer telefonu: ………………………….. ; e-mail:

2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w czasie realizacji niniejszej umowy osobiście lub telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy jest:

a) ……………………………… , numer telefonu: ………………………….. ; e-mail:

b) ……………………………... , numer telefonu: ………………………….. ; e-mail:

§ 7

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, właściwe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

3. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

 Załącznik nr 1 do umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

 „Malowanie korytarza i wiatrołapu na parterze oraz dwóch klatek schodowych budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Nadrzecznej 17/25, wraz z pracami towarzyszącymi o łącznej powierzchni około 740 m2.

I. Korytarz na parterze budynku i wiatrołap ~ 410 m2

II. Klatka schodowa wewnętrzna północna ~ 160 m2

III. Klatka schodowa wschodnia ~ 170 m2

1. Wykonawca powinien zapoznać się z trenem robót i panującymi warunkami.

2. Wymagania dotyczące materiałów z których Wykonawca realizuje zadanie.

- Śnieżka EKO Matowa Akrylowa Farba do ścian i sufitów lub równoważna.

- Śnieżka Supermal Emalia Olejno-Ftalowa biała lub równoważna.

- Pigment mix ugier Inchem 80 ml lub równoważny.

- Grunt głęboko penetrujący ATLAS UNI-GRUNT lub równoważny.

3. Wykonanie Lamperii emalią; na parterze od podłoża do wysokości 150 cm , klatki schodowe od podłoża, wschodnia 190 cm, północna 150 cm

4. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien przewidzieć zabezpieczenie innych elementów, takich jak podłogi, drzwi, okna, przed ewentualnym uszkodzeniem, zabrudzeniem.

5. Wskazane jest zaplanowanie prac etapami w taki sposób aby jednocześnie nie blokować klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, oraz oznakować miejsca robót.

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie wykonywanych prac.

7. Przygotowanie podłoża:

 - usunięcie i naprawa ewentualnych rys, spękań powierzchni.

 - sprawdzenie stabilności istniejącego podłoża.

 - w przypadku stwierdzenia znaczących nierówności powierzchni należy je wyrównać.

 - gruntowanie podłoża gruntem głęboko penetrującym.

 - założenie taśm malarskich.

 - wymagany kolor uzyskujemy dodając jeden pigment do 5 litrów białej farby.

8. Zamawiający dopuszcza ustalenie dogodnego dla wykonawcy terminu prowadzenia prac, co ilustruje rysunek 1.



Rys 1. Termin realizacji zadania.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA